Plan van aanpak databaseproject — V1

PLAN VAN AANPAK V1 · Databaseproject Bouwcontrole · ERD, SQL en NoSQL · goedgekeurd op 26 oktober 2026

Dit plan zegt hoe Claude je door het hele databaseproject begeleidt: wat je krijgt, wanneer, wat Claude niet doet, en wat Claude van jou nodig heeft. De afspraken waarop het steunt, staan in docs/afspraken-databaseproject-V2.md.

# Vaste afspraken

- Geen bestaand bestand aanpassen. Alles wat Claude maakt, is een nieuw bestand met een versienummer. Jij beslist wat je overneemt, en zet het zelf op GitHub.

- Tips en richting, geen oplossingen. Geen verbeterd ERD, geen SQL, geen JSON-schema's, en geen keuzes in jouw plaats.

- Een nakijk is altijd een Word-bestand (Nakijk … V#.docx) in Hulpmiddelen\Nakijk, buiten Project Database. Zo belandt een nakijk nooit in je ZIP.

- Eerst een plan van aanpak. Claude voert pas uit na jouw akkoord.

# Tijdlijn

| Onderdeel | Gewicht | Deadline in je takenlijst |
| --- | --- | --- |
| ERD | 15% | 1 november 2026 (verlofweek) |
| SQL | 10% | 12 januari 2027 |
| NoSQL | 5% | 12 januari 2027 |

# Fase 1: ERD, tot 1 november

Wat jij doet:

- je afbakening kiezen (V09, A01);

- de lijnen tekenen, met multipliciteiten en relatiebeschrijvingen;

- de attributen, datatypes, NA/NNA en delete-opties invullen;

- je special topic kiezen;

- je verantwoording schrijven.

Wat Claude doet: een nakijk telkens als je erom vraagt. Elke versie vergelijkt met de vorige.

| Nakijk | Wanneer | Waarop Claude vooral let |
| --- | --- | --- |
| V4 | als de lijnen staan | plaats van de foreign keys, veel-op-veelrelaties, multipliciteiten, relatiebeschrijvingen, afbakening tegenover je flow |
| V5 | als attributen, datatypes, NA/NNA en delete-opties ingevuld zijn | datatypes, NA/NNA tegenover de aard, delete-opties, special topic, aantallen per soort |
| V6 | rond 30–31 oktober | eindcontrole tegen de zeven feedbackcriteria van de opgave en de ERD-checklists (E38, E39), plus je verantwoording als je die meegeeft |

Open vragen voor je leerkracht die nu tellen voor het ERD:

- Q03: tellen id en de foreign keys mee voor de 8 en 4 attributen?

- Q04: algemene datatypes of die van SQL Server?

- Q08: hoe benoem je de entiteiten van je special topic?

- de notatie van een enumeratie bij een attribuut.

# Fase 2: SQL, november tot 12 januari

- Leerboek Database V2, deel 2 (les 4): tabellen, constraints, en delete-opties in SQL. Claude levert het voor je aan de SQL begint.

- Leerboek Database V3, deel 3 (les 5 tot 11): SELECT, functies, joins, subqueries, set-functies en GROUP BY. In één keer, of per thema, zoals jij wil.

- Nakijk SQL V1, V2, … van je ingevulde sjabloon:

  - eerst je tabellen tegenover je ERD (S13), de namen van de constraints en de 20 records per tabel;

  - daarna per thema: past elke vraag bij haar query (S26, S27)?

- Claude kan je SQL hier niet op SQL Server uitvoeren. Claude leest je statements en loopt ze op papier na; jij voert ze uit.

# Fase 3: NoSQL, december tot 12 januari

- Leerboek Database V4, deel 4 (les 13 en 14): MongoDB.

- Nakijk NoSQL V1, … van je JSON-schema's:

  - de keuze van de kernentiteiten (de grootste is verplicht);

  - per relatie: embedden of verwijzen, met je reden;

  - of NULL-waarden en optionele velden zichtbaar zijn in het schema.

# Doorlopend

- README: een nieuwe versie (V2, …) wanneer je dat wil, telkens als apart bestand.

- Takenlijst: een nieuwe versie als de opgave of de afspraken veranderen. De huidige spreekt bijvoorbeeld nog van enkel wijzen, en dat veranderde met afspraken V2.

- Projectdocumenten en geheugen: elke nieuwe afspraak komt in een nieuw document.

# Na de beoordeling (optioneel)

Je ERD terugbrengen naar Bouwcontrole (takenlijst B01 tot B06), pas nadat alle drie de delen beoordeeld zijn.

# Wat Claude niet doet

- je model, je SQL of je JSON schrijven, aanvullen of verbeteren;

- je afbakening, je special topic of een andere ontwerpkeuze maken;

- testdata of queries verzinnen;

- vooruitlopen op leerstof die nog niet aan bod is.

# Wat Claude van jou nodig heeft

- Zeg welke stap af is als je een nakijk vraagt.

- Sla je bestanden op en sluit Word en draw.io voor Claude ze leest.

- Geef de antwoorden van je leerkracht op de open vragen door. Die neemt Claude dan mee in de nakijk.